# ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням  голови  районної

державної  адміністрації

від   09  липня  2003 р..№249

### План-графік

проведення робіт з формування земельних ділянок під час розмежування земель

права державної і комунальної власності за межами населених пугктів на території Зарічанської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області

| ### Заходи | #### Термін виконання | #### Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- |
| 1. Прийняття розпорядження щодо формування земельних ділянок під час розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів Зарічанської сільської ради | 10 липня 2003 року | районна державна адміністрація |
| 2. Прийняття розпорядження про затвердження протоколу щодо складу комісії з формування земельних ділянок під час розмежування земель державної і комунальної власності за межами населених пунктів Зарічанської сільської ради. | 10 липня 2003 року | районна державна адміністрація |
| 3. Складання технічного завдання щодо формування земельних ділянок під час розмежування земель права державної і комунальної власності за межами населених пунктів Зарічанської сільської ради | до 15 липня 2003 року | районна державна адміністрація |
| 4. Затвердження технічного завдання щодо формування земельних ділянок під час розмежування земель права державної і комунальної власності | до 17 липня 2003 року | районний відділ земельних ресурсів |
| 5. Проведення підготовчих робіт щодо формування земельних ділянок під час розмежування земель права державної і комунальної власності | до 25 липня 2003 року | ДП “Техпроект”, комісія щодо формування земельних ділянок під час розмежування земель права державної і комунальної власності за межами населених пунктів Зарічанської сільської ради Вол.-Волинського району, районний відділ земельних ресурсів |
| 6. Складання переліків земельних ділянок права державної і комунальної власності за межами населених пунктів Зарічанської сільської ради | до 28 липня 2003 року | - “ - |
| 7. Визначення меж земельних ділянок права державної і комунальної власності на планово-картографічному матеріалі | ### до 5 серпня 2003 року | - “ - |
| 8. Погодження меж земельних ділянок під час розмежування земель права державної і комунальної власності | ### до 15 серпня 2003 року | Зарічанська сільська рада, районна рада, райдержадміністрація |
| 9. Складання технічної документації з формування земельних ділянок під час розмежування земель права державної і комунальної власності | ### до 25 серпня 2003 року | ДП “Техпроект” |
| 10. Погодження та передача на затвердження в обласну державну адміністрацію технічної документації щодо формування земельних ділянок під час розмежування земель права державної і комунальної власності за межами населених пунктів на території Зарічанської сільської ради | до 1 вересня 2003 року | Зарічанська сільська рада, районна рада, райдержадміністрація |

Керівник апарату райдержадміністрації                                                 Ігор Поліщук